附件1

2017年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目

第三批增补进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设
起止
年限
	资金
来源
	总投资
	2017年
计划
投资
	截至2017年9月

底前期工作完成情况
	2017年工程形象进度目标
	计划开工月份
	项目业主
	责任
单位
	责任人

	
	合计
	10项
	　
	
	781900
	115000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	一、基础设施
	3项
	　
	
	340270
	93000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	（一）交通
	1项
	　
	
	29068
	3000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.其他交通设施
	1项
	　
	
	29068
	3000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉—安陲段）
	起于融水苗族县香粉乡城镇附近，终于安陲乡城镇入口处，路线总长19.98公里，设计时速40公里/小时
	2017—2019年
	财政拨款
银行贷款业主自筹
	29068
	3000
	已完成选址意见、用地预审、环评、可研、初步设计等批复
	完成项目前期工作并开工建设
	12月
	柳州市融水苗族自治县交通局
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	（二）市政基础设施
	2项
	　
	
	311202
	90000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.道路及桥梁
	2项
	　
	
	311202
	90000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	柳州市北部生态新区骨干路网二期工程项目
	包含3条城市主干路，分别为：江湾大道全长6.1公里，设计时速为60公里/小时；北进路全长4.4公里，设计时速为80公里/小时；北进路北段全长3.9公里，设计时速为80公里/小时
	2017—2020年
	业主自筹银行贷款
	215896
	40000
	江湾大道、北进路、北进路北段均已完成可研批复
	完成征地拆迁，开工建设
	12月
	广西柳州市北城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	2
	兴柳路（三期）工程
	城市主干道，线路全长10.8公里，设计时速60公里/小时
	2017—2019年
	银行贷款业主自筹
	95306
	50000
	已完成立项、可研、初设等批复
	完成征地拆迁，开工建设
	11月
	柳州市柳江区城市建设投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	二、产业项目
	5项
	　
	
	291844
	14000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	（一）工业
	2项
	　
	
	135600
	4000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.建材工业
	2项
	　
	
	135600
	4000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	广西兴桂中钙业科技有限公司系列碳酸钙产品项目
	年产40万吨氧化钙、10万吨纳米钙、10万吨硅酸钙、20万吨轻钙系列产品
	2017—2019年
	银行贷款
业主自筹
	53600
	2000
	已备案，已完成选址、环评、用地预审、水土保持等批复
	完成三通一平，主体工程开工建设
	12月
	广西兴桂中钙业科技有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	2
	广西汇宾钙业科技有限公司碳酸钙项目
	年产20万吨沉淀碳酸钙、20万吨湿法活性钙、20万吨纳米级碳酸钙系列产品
	2017—2020年
	银行贷款
业主自筹
	82000
	2000
	已备案，已完成选址、环评、用地预审、水土保持等批复
	完成三通一平，主体工程开工建设
	12月
	广西汇宾钙业科技有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	
	（二）战略性新兴产业
	2项
	　
	
	136244
	8000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.新能源
	1项
	　
	
	42435
	3000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	富川龙头风电场二期工程
	总装机容量4.95万千瓦
	2017—2018年
	银行贷款
业主自筹
	42435
	3000
	已核准，已完成规划选址、用地预审、林地、环评、水土保持、接入系统等批复
	年内贯通全部场内道路，完成部分风机基础浇筑及吊装
	12月
	大唐富川新能源有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	2.海洋
	1项
	　
	
	93809
	5000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心（一期）
	建设科研中心20491平方米、中国—东盟海洋技术国际交流中心33942平方米、人防地下工程26033平方米，总建筑面积114928平方米
	2017—2019年
	财政拨款
业主自筹
	93809
	5000
	已完成选址、立项、可研、规划方案批复；完成工程总承包（EPC）招标工作
	完成地下人防工程20％的进度
	10月
	北海南方海洋科技开发有限公司
	北海市人民政府
	李延强

	
	（三）现代服务业
	1项
	　
	
	20000
	2000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.商贸流通
	1项
	　
	
	20000
	2000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	广西都安西南冷链仓储物流中心
	建设冷链仓储物流中心、农产品展示中心、农产品加工集散中心、农产品交易中心、办公楼、科研楼及电商平台等，总建筑面积4.5万平方米
	2017—2018年
	业主自筹
	20000
	2000
	已备案、规划选址、环评报告等批复，建设用地已经摘牌
	完成三通一平，完成冻库主体工程
	10月
	广西都安嘉豪实业有限公司
	河池市人民政府
	唐云舒

	
	三、社会民生项目
	2项
	　
	
	149786
	8000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	（一）教育事业
	2项
	　
	
	149786
	8000
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	1.职业教育
	2项
	　
	
	149786
	8000
	　
	　
	
	　
	　
	

	1
	广西东盟国际职业技术学院（一期）项目
	建设教学楼、学生宿舍楼、学生食堂、体育馆等，共20栋单体，建筑面积为16.73万平方米
	2017—2018年
	
财政拨款
银行贷款
业主自筹
	82600
	3000
	已完成立项、选址、用地预审、可研、环评、用地规划许可等批复
	开工建设，开展基础工程施工
	11月
	崇左市建卓资产经营有限公司
	崇左市人民政府
	孙大光

	2
	贵港市西江职业教育园区一期工程（高职院校）
	按0.5万人办学规模，建设教学楼、实验楼、实训楼、图书馆、教师业务用房、学生宿舍等，总建筑面积154271平方米
	2017—2019年
	业主自筹
	67186
	5000
	已完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、可研批复等工作
	完成征地工作及施工临时设施工作，场地平整土方量约10万立方米
	11月
	贵港市兴港投资发展有限责任公司
	贵港市人民政府
	农  融


